# 212-р        23.05.2011

Про підсумки проходження опалювального сезону

2010/2011 року та завдання з підготовки об’єктів

теплопостачання і теплоспоживання на

міжопалювальний період 2011 року

Опалювальний сезон 2010/2011 року в цілому по району проходив без особливих ускладнень, аварій та відключень завдяки значним обсягам робіт, виконаних під час підготовки до зими на об’єктах енергетики,  житлово-комунального господарства та соціальної сфери.

На заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року, підтримки сталого  функціонування та поліпшення технічного стану об’єктів житлово-комунального господарства спрямовано за рахунок всіх джерел фінансування 1456 тис. грн.

Житловий фонд.

В районі 74  житлових  будинки, з них 59  комунальної власності селищної та сільських громад та 7 утримується об’єднаннями співвласників, 8 відомчих.

З них 2 будинки (122 квартири) в смт Підгородна мають електроопалення, 13 будинків (208 квартир) в селах Кінецьпіль, Мигія, селищі Кам’яний Міст мають індивідуальне газове опалення.

Теплопостачання  індивідуальних житлових будинків та квартир, здійснювалося газовим індивідуальним опаленням в 9 газифікованих населених пунктах та індивідуальним пічним опаленням.

Соціальні об’єкти.

Всі 90 об’єктів соціальної сфери (28 шкіл, 18 дитсадків, 44 лікарняні заклади) були підготовлені та стабільно працювали в опалювальний період.

Від 79 об’єктних  котелень та топкових опалювалися заклади соціальної сфери району. В котельнях та топкових розташовано 94 котли та 11,3 км тепломереж.

Об’єкти водопостачання та каналізації.

В районі стабільно працювали 23 системи централізованого водопостачання та водовідведення:

- 182 км водогінних мереж;

- 30 насосних станцій водопостачання (20 в комунальній власності);

- 52 артезіанські свердловини (20 в комунальній власності);

2222 25222222

Дорожно-вуличне господарство.

На обслуговуванні Служби автодоріг у Миколаївській області знаходиться 316,6 км доріг загального користування – магістральних - 49,4 км, регіональних - 33,6 км, територіальних - 64,5 км, районних – 163,9 км та 54,6 км  сільських доріг (під’їзди до населених пунктів). В населених пунктах району знаходиться в комунальній власності 505 вулиць що складає 631 км.

Рівень сплати населення за спожиту електроенергію в опалювальний період склав 101,1%.

Рівень сплати населення за спожитий природний газ в опалювальний період склав 100,7 %.

Бюджетні організації боргів за спожиті в опалювальний сезон енергоносії не мають.

Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 статті 2, пункту 2  статті 20, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10.12.08 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за №1310/16001, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.04.2011 №110-р «Про підсумки проходження  опалювального сезону 2010/2011 року та завдання з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання на міжопалювальний період 2011 року»,  з метою забезпечення об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в опалювальному сезоні 2011-2012 року:

1. Доручити начальнику відділу освіти райдержадміністрації Вовк С.А., начальнику відділу культури та туризму райдержадміністрації Тафтай Н.В., начальнику управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Грушанському С.Б. та рекомендувати селищному, сільським головам, головному лікарю центральної районної лікарні Чистяковій Т.А.:

1.1. До 25 травня 2011 року проаналізувати недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2011 року, визначивши загальну кількість житлових будинків, котелень, водопровідно-каналізаційних та інших об’єктів, які мають бути в стані готовності, у т.ч. кількість тих що потребують ремонту, джерел фінансування, термінів виконання робіт та виконавців і надати районному штабу з підготовки до опалювального сезону 2011-2012 року та сталого його проходження відповідні заходи.

1.3.     Завершити розроблення заходів з оптимізації теплопостачання населених пунктів за рахунок введення альтернативних видів опалення, автономного та індивідуального опалення і виведення з експлуатації нерентабельних теплових джерел.

1.4. Для забезпечення нормативних температурних норм та ефективного використання паливних ресурсів розрахувати  та затвердити режими роботи котельного та топкового обладнання.

Термін до 01.09.2011 року.

1.5. Переглянути та затвердити норми витрат енергоносіїв (електричної енергії, природного газу, твердого палива) на одиницю опалювальної площі по підвідомчих закладах.

Термін до 30.05.2011 року.

1.6.Здійснити аудит вузлів обліку використання електричної енергії, природного газу, води та привести у відповідність нормативним документам.

Термін до 01.09.2011 року.

1.7. Забезпечити розроблення  сільськими комунальними підприємствами (СКП «Затишок», СКП «Прогрес») заходів з скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

1.8. Сприяти укладанню договорів електропостачальних та газо збутових  підприємств з бюджетними  установами і організаціями на споживання природного газу та електроенергії та забезпечити споживання енергоносіїв  бюджетними установами та організаціями, виходячи з обсягів бюджетних призначень, передбачених в кошторисах.

1.9. Вжити заходів в установленому порядку щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність з витратами, повідомляє, що’язаними з їх наданням або відшкодуванням з місцевих бюджетів різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.

1.10. Вжити заходів щодо проведення керівниками відповідних  житлово-комунальних підприємств та об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків ремонту і забезпечення належного технічного стану внутрішньобудинкових систем електропостачання, покрівель житлових будинків, перевірки димових каналів квартир житлових будинків для забезпечення надійності  та безпеки індивідуального опалення.

2.  Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (Малиновському) спільно з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури  райдержадміністрації (Сосіновським) до 1 вересня 2011 року розробити та подати на затвердження оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури  райдержадміністрації (Сосіновському), спільно з філією Первомайський райавтодор (Бабич) по дорогах загального користування, спільно з селищним та сільськими головами  на дорогах комунальної власності до 1 жовтня вжити заходів щодо завершення ремонту дорожного покриття, забезпечення належного стану утримання доріг, накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів і підготовці необхідної дорожньої техніки до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури  райдержадміністрації (Сосіновському) щомісяця 14 та 30 числа надавати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації інформацію про стан

підготовки житлового фонду, об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та дорожнього господарства до роботи в опалювальному сезоні за встановленими формами.

5. Доручити начальнику відділу освіти райдержадміністрації Вовк С. А., начальнику відділу культури та туризму райдержадміністрації Тафтай Н.В., начальнику управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Грушанському С.Б. та рекомендувати селищному та сільським головам,  головному лікарю центральної районної лікарні Чистяковій Т. А., під персональну відповідальність забезпечити підготовку до опалювального сезону відповідних закладів та установ, що належать до сфери їх функціонального управління:

5.1. Створити комісії з перевірки підвідомчих об’єктів до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10.12.08 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду».

5.2. Завершити підготовку до опалювального сезону загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів не пізніше 1 вересня 2011 року.

5.3. Завершити підготовку до опалювального сезону житлового фонду не пізніше 1 жовтня 2011 року.

6. Створити районний штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2011/2012 року (далі-районний штаб) у складі згідно з додатком.

7. Районному штабу:

7.1. Запровадити систему контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2011/2012 року, звернувши особливу увагу на:

-дотримання підприємствами, організаціями та установами графіків ремонту котелень, тепломереж об’єктів соціальної сфери;

- ремонт, відновлення, промивку внутрішньобудинкових систем опалення, перевірку і забезпечення належного стану запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери;

- своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля, електричної енергії;

- забезпечення своєчасного та в повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги і внесення в разі потреби відповідних змін до кошторисів бюджетних видатків;

- вжиття заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних обсягів природного газу,

електроенергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та за користування житлово-комунальними послугами згідно з договорами.

7.2. Не менше одного разу в місяць розглядати питання про стан підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери до сталої роботи в опалювальному сезоні 2011/2012 року.

7.3. До 25 травня 2011 року затвердити заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду району та взяти на постійний контроль хід їх виконання.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка С.В. та заступника голови райдержадміністрації  Ситникову Т.І. згідно з розподілом обов’язків.

Голова райдержадміністрації                                        Б.О.Демченко

Додаток

до розпорядження голови   райдержадміністрації

від 23.05.2011  № 212-р

С К Л А Д

районного штабу з підготовки до роботи в опалювальному сезоні 2011/2012 років

Голова штабу

Бондаренко

Сергій Володимирович       -  перший заступник голови райдержадміністрації

Заступники голови штабу

Ситнікова

Тетяна Іванівна                    - заступник голови райдержадміністрації

Смашнюк

Олена Іванівна                     - начальник управління економіки

Секретар штабу

Сосіновський			-  головний спеціаліст відділу містобудування,

Сергій Геннадійович     	архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури

райдержадміністрації

Члени штабу

Бабіч 					-  начальник Первомайської філії

Валентина Олександрівна                   „Райавтодор” (за згодою)

Вовк 					      -    начальник відділу освіти

Світлана Анатоліївна                          райдержадміністрації

Завгородній			 -  Підгороднянський селищний голова  (за згодою)

Анатолій Васильович

Малиновський			 -  начальник відділу з питань надзвичайних

Олександр Анатолійович    ситуацій

Маренчук				 - начальник фінансового управління

Олена Григорівна                        райдержадміністрації

Мірошник					 - директор сільського комунального

Віктор Анатолійович                	 підприємства „ Прогрес” с.Мигія (за згодою)

Мовчан					 - начальник Первомайського управління

Олексій  Павлович                        	експлуатації газового господарства (за годою)

Почтаренко 				-  Мигіївський сільський голова (за згодою)

Світлана Миколаївна

Ребрій					 -  Кінецьпільський сільський голова (за  згодою)

Микола Володимирович

Слюсаренко     				-директор Первомайської філії відкритого

Євген Сергійович                  		акціонерного товаристваенергетичної компанії                               „Миколаївобленерго” (за   згодою)

Солонченко                                      -Державний інспектор з енергетичного нагляду

Олексій Васильович                         за режимами  споживання електричної та         теплової енергії Західного відділення у Миколаївській області (за узгодженням)

Чистякова 					-  головний лікар центральної районної лікарні

Тетяна Андріївна                  			(за згодою)