566-р  19.12.12

Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу та дощових паводків на території Первомайського району

Відповідно до пунктів 1, 2,  7 статті 119 Конституції України, пункти 1, 2, 7 статті 2, пункт 2 статті 20, пункти 1, 9 статті 25, пункту 9 частини першої статті 39, частини першої статті 41  Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пунктів 1,2,3 статті 7 , пункту 4 статті 8, пункту 7 статті 11, пунктів 1, 2 статті 23 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", пункт 1 статті 1, статті 6 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", розпорядження голови облдержадміністрації від  21.11.2012  року   № 400-р "Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу та дощових паводків на території Миколаївської області", з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу і дощових паводків на території Первомайського району:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу і дощових паводків на території Первомайського району (далі – план заходів), що додається.

2

2. Створити районну комісію щодо вжиття превентивних заходів стосовно запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу і дощових паводків (далі комісія) у складі згідно з додатком.

3. Рекомендувати селищному, сільським головам  та іншим виконавцям плану заходів інформацію щодо їх виконання надавати щороку відповідно до строків, зазначених у плані, та узагальнену – до 05 лютого відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (Маренчуку) в паперовому та електронному вигляді на електрону адресу: pervomaysk@mykolayiv-oda.gov.ua .

4. Запропонувати Первомайському РВ управлінню Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (Цушку) щороку до 10 лютого здійснювати вибіркові перевірки стану готовності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо готовності до пропуску весняної повені, льодоходу і дощових паводків.

5. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації Маренчуку В.М. інформацію щодо виконання плану заходів надавати щороку відповідно до строків, зазначених у плані, та узагальнену  – про хід виконання цього розпорядження надати сектору контролю апарату райдержадміністрації до 10 лютого 2013 року.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 10.09.2008 № 334-р "Про невідкладні заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пов’язаним із шкідливою дією вод, в Первомайському районі".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка С.В.

Голова райдержадміністрації                                                    Б.О. Демченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Первомайської районної

державної адміністрації

19.12.12   №  566-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

# щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу і дощових паводків на території Первомайського району

| № з/п | Заходи | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | З урахуванням аналізу дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та служб цивільної оброни у минулих роках розробити та затвердити в установленому порядку плани організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу і дощових паводків | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проходженням повені, льодоходу і дощових паводків, урахувавши досвід попередніх років. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням), філія "Первомайський райавтодор" (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Уточнити порядок взаємодії місцевих органів виконавчої влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування із визначенням відповідальних осіб, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків, пов’язаних з проходженням повені, льодоходу і дощових паводків. Здійснити розрахунок сил та засобів для залучення до проведення превентивних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), гідрологічна станція міста Первомайська та Первомайського району (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням), філія "Первомайський райавтодор" (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Уточнити плани дій органів управління та сил цивільного захисту Первомайської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій внаслідок повені та підтоплення на території Первомайського району | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за узгодженням), служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням) | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Відкоригувати порядок своєчасного доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проходженням повені, льодоходу, дощових паводків, та їх масштабів. Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід паводка і повені, заходи щодо забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання, а також правила поведінки населення в цих умовах | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за узгодженням), служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), Первомайський РВ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням), телеканал "Твій Всесвіт" (за узгодженням), Первомайський центр телевізійного мовлення ТК "Олта" (за узгодженням), газета "Прибузький Вісник" (за узгодженням), ЦТП № 16 МФ ПАТ "Укртелеком" (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Створити оперативні штаби з безпечного пропуску паводка, льодоходу, повені та оперативні (мобільні) групи для безперебійного керівництва роботами, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідних працівників | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), гідрологічна станція міста Первомайська та Первомайського району (за узгодженням), Первомайський РВ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Уточнити переліки користувачів водними об’єктами, гідротехнічними спорудами. Вирішити питання щодо забезпечення користувачами безаварійного пропуску паводка і повені, виконання запобіжних заходів для попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з затопленням, підтопленням населених пунктів та території Первомайського району | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі –щороку |
|  | Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з безпечним пропуском паводка, льодоходу і повені. Забезпечити надійний зв’язок з водомірними постами | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), гідрологічна станція міста Первомайська та Первомайського району (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складання прогнозів характеристик паводка та повені, їх уточнення, доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування попереджень про небезпечні явища на річках для своєчасного вжиття заходів щодо безаварійного пропуску вод | Гідрологічна станція міста Первомайська та Первомайського району (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | На період формування та проходження паводка, повені, льодоходу |
|  | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації в умовах можливого паводка та повені. Особливу увагу звернути на стан об’єктів забезпечення життєдіяльності населення і галузей економіки, у тому числі мостів, ліній зв’язку та електромереж, теплоцентралей, трубопроводів тощо | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), гідрологічна станція міста Первомайська та Первомайського району (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Організувати в межах повноважень проведення відновлювальних робіт існуючого комплексу меліоративних, колекторно-дренажних мереж та зливової каналізації для здійснення водозниження та водовідведення на територіях, де існує загроза підтоплення, затоплення, приведення в належний стан системи водопостачання | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням) | До 25 січня 2013 року, далі –щороку |
|  | Забезпечити підготовку та утримання в постійній готовності до проведення превентивних заходів та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з безпечним пропуском паводка, льодоходу і повені, інженерної та автомобільної техніки, засобів евакуації людей, мобільного насосного обладнання, автономних джерел живлення та освітлення, засобів забезпечення питною водою | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням), філія "Первомайський райавтодор" (за узгодженням), загін місцевої пожежної охорони Первомайського району смт. Підгородня (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Вжити заходів щодо підготовки техніки оперативних аварійно-рятувальних сил військових частин Первомайського гарнізону яку визначено для взаємодії та забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення доставки важкої техніки трейлерами, створення резерву пально-мастильних матеріалів | Начальник Первомайського гарнізону (за узгодженням), командири військових частин (за узгодженням), служба цивільного захисту м. Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), філія "Первомайський райавтодор" (за узгодженням) | До 25 січня 2013 року, далі - щороку та при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій |
|  | Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків об’єктам економіки. Приділити особливу увагу захисту від затоплення складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним тощо. У разі неможливості їх ефективного захисту здійснити евакуацію таких об’єктів чи вивезення матеріалів | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | На період формування та проходження паводка, повені, льодоходу |
|  | Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивезення матеріальних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення, уточнити плани евакуації, в яких передбачити охорону та захист об’єктів і матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення, та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації | Служба цивільного захисту міста Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), голови селищної та сільських рад (за узгодженням), управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Первомайський МВ УМВС (за узгодженням), відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Визначити та забезпечити у складі місцевих і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлення, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. При необхідності організувати його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, служба цивільного захисту м. Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління економіки райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням), філія "Первомайський райавтодор" (за узгодженням), голови селищної та сільських рад (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку та при загрозі виникнення надзвичайної ситуації |
|  | Організувати проведення завчасного спрацювання підвідомчих водосховищ до мінімально можливого рівня з метою утворення акумулюючих ємностей | Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням), голови селищної та сільських рад | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Провести контрольні позачергові огляди повітряних ліній у місцях переходів через річки, водоймища, інвентаризацію опор, силових, трансформаторних підстанцій тощо | Філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням) | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Провести позачергові огляди штучних споруд, отворів малих мостів та водопропускних труб щодо їх готовності до роботи по пропуску води в напірному режимі; при необхідності провести їх очищення від земляних наносів та бруду | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, філія "Первомайський райавтодор" (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Організувати здійснення заходів щодо захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ при проходженні льодоходу (проведення робіт з підриву льоду) | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі – щороку |
|  | Вжити заходів щодо відновлення роботи існуючого комплексу колекторно-дренажних мереж, приведення в належний технічний стан системи водопостачання, упорядкування системи поверхневого водовідведення (облаштування водовідвідних канав, обвалування, розчищення зливостоків), облаштування постійних водопропускних дорожніх споруд | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, філія "Первомайський райавтодор" (за узгодженням), керівники підприємств, установ та організацій Первомайського району (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Не допускати в період загрози та проходження повені відключення дренажних насосних станцій, постів спостереження гідрометеорологічної служби та організацій, що здійснюють гідрометеорологічні спостереження від засобів зв’язку та енергопостачання | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, філія ПАТ "Миколаївобленерго" (за узгодженням), ЦТП № 16 МФ ПАТ "Укртелеком". | На період формування та проходження паводка, повені, льодоходу |
|  | Організувати спостереження за рівнем ґрунтових вод, підтопленнями, затопленнями населених пунктів та території Первомайського району | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням). | В період формування паводка, повені та проходження льодоходу, постійно |
|  | Розробити та затвердити в установленому порядку режими роботи водосховищ, каскадів ставків і водогосподарських систем, незалежно від відомчої належності, забезпечити контроль за їх дотриманням, з урахуванням прогнозів повені і паводка | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, постійно при формуванні паводка, повені та проходженні льодоходу |
|  | Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування питання щодо заборони будівництва житлових та господарських будинків у зонах можливого затоплення | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Провести інвентаризацію та визначити стан готовності водосховищ, ставків, водогосподарських і гідротехнічних споруд, меліоративних систем. Вжити необхідних заходів до усунення виявлених порушень для забезпечення їх готовності до пропуску паводків, укладення угод щодо безпечної експлуатації зазначених об’єктів, визначивши в них відповідальних за технічний стан | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), керівники об’єктів господарської діяльності, у яких на балансі є визначені гідротехнічні споруди та водні об’єкти (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, на період формування паводка, повені та проходження льодоходу |
|  | Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні затоплення та підтоплення, захисту власних приватних домоволодінь від підтоплень талими та дощовими водами | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, служба цивільного захисту м. Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням), Первомайський РВ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), телеканал "Твій Всесвіт", Первомайський центр телевізійного мовлення ТК "Олта", газета "Прибузький Вісник", ЦТП № 16 МФ ПАТ "Укртелеком", керівники об’єктів господарської діяльності, у яких на балансі є визначені гідротехнічні споруди та водні об’єкти (за узгодженням). | У період формування паводка, повені та проходження льодоходу |
|  | При проведенні командно-штабних навчань з керівним складом органів управління і сил цивільного захисту відпрацьовувати питання запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проходженням весняної повені, паводків та льодоходу | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, служба цивільного захисту м. Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням). | За планом навчань, у період формування паводка, повені та проходження льодоходу |
|  | Переглянути договори на оренду водних об’єктів з метою визначення відповідальності сторін за техногенну безпеку в цілому та при експлуатації гідротехнічних споруд, а також за безпеку громадян на воді. Договори узгодити з державним управлінням охорони навколишнього середовища в Миколаївській області та Миколаївським обласним управлінням водних ресурсів відповідно до вимог статті 51 Водного Кодексу України | Голови селищної та сільських рад (за узгодженням), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Розробити водогосподарські паспорти, режими роботи і правила експлуатації водних об’єктів | Орендарі водних об’єктів (за узгодженням), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Здійснити комплекс заходів, направлених на забезпечення техногенної безпеки гідротехнічних споруд (ідентифікація та паспортизація потенційно небезпечного об’єкта, розроблення планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій, проведення обов’язкового страхування, паспортизація гідротехнічної споруди, створення матеріального резерву) | Власники водних об’єктів (за узгодженням), голови селищної та сільських рад (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку |
|  | Перевірити стан водосховищ, ставків, меліоративних систем, водогосподарських і гідротехнічних споруд, гребель, дамб, водних об’єктів, мостових споруд та об’єктів, які знаходяться в зоні виникнення можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних з безпечним пропуском паводків, льодоходів і повеней | Первомайський РВ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням), Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (за узгодженням), відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за узгодженням), відділ містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, служба цивільного захисту м. Первомайська та Первомайського району ТУ МНС України у Миколаївській області (за узгодженням). | До 25 січня 2013 року, далі - щороку та при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій |

________________________________________________________________________________________________

Додаток

до розпорядження голови                                                                     Первомайської райдержадміністрації

19.12.12   №  566-р

СКЛАД

районної координаційної комісії з питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу та дощових паводків на території Первомайського району

Голова комісії :

Бондаренко                                   перший заступник голови

Сергій Володимирович               райдержадміністрації

Заступник голови комісії:

Маренчук                                      начальник відділу з питань надзвичайних

Вадим Миколайович                   ситуацій райдержадміністрації

Секретар комісії:

Коліщук                                        інструктор місцевого загону пожежної

Олександр Сергійович                охорони смт. Підгородня (за узгодженням)

Члени комісії:

Кузьменко                                    провідний інженер з використання водних

Вера Іванівна                               ресурсів Вознесенського міжрайонного

управління водного господарства (за

узгодженням)

Пукас                                            провідний фахівець служби цивільного

Микола Миколайович                захисту м. Первомайська та Первомайського

району ТУ МНС у Миколаївській області

(за узгодженням)

Семенюк                                      директор філії ПАТ "Миколаївобленерго"

Анатолій Васильович                 (за узгодженням)

Сосіновський                               начальник відділу містобудування ,

Сергій Геннадійович                  архітектури, житлово-комунального

господарства та розвитку інфраструктури

райдержадміністрації

Цушко                                          начальник Первомайського РВ управління

Роман Володимирович               Держтехногенбезпеки у Миколаївській

області (за узгодженням)

Чмирьова                                     начальник управління агропромислового

Ірина Євгенівна                          розвитку райдержадміністрації

__________________