

**ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 травня 2021 року | **Первомайськ** | № 103 - р |

Про заходи з підготовки об’єктів

теплопостачання і теплоспоживання

до роботи в опалювальному сезоні

2021/2022 року

Відповідно до пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 2, пункту 2 статті 20, статей 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства палива та енергетики України (далі – Мінпаливенерго) та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (далі – Мінжитлокомунгосп) від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 15 квітня 2021 року № 214-р «Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання i теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2021/2022 року», з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери Первомайського району до роботи в опалювальному сезоні 2021/2022 року:

1. Створити районний штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 року (далі – районний штаб) у складі згідно з додатком 1 та запровадити систему контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

2. Районному штабу до 25 травня 2021 року проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2021 року, визначивши загальну кількість житлових будинків, котелень, теплових, водопровідно-каналізаційних та інших об’єктів, які мають бути в стані готовності, у тому числі кількість тих, що потребують ремонту, джерела фінансування, строки виконання робіт та виконавців та взяти на постійний контроль хід їх виконання.

3. Рекомендувати міському, селищним та сільським головам району:

1) до 01 червня 2021 року проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2021 року, визначивши загальну кількість житлових будинків, котелень, теплових, водопровідно-каналізаційних та інших об’єктів, які мають бути в стані готовності, у тому числі кількість тих, що потребують ремонту, в тому числі газового обладнання, джерел фінансування, строків виконання робіт та виконавців, і надати розроблені заходи районному штабу з підготовки до опалювального сезону 2021/2022 року та сталого його проходження;

2) забезпечити реалізацію протягом міжопалювального періоду 2021 року заходів із скорочення та заміщення природного газу в комунальній теплоенергетиці та бюджетній сфері за рахунок подальшого впровадження проєктів з підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики, стимулювання і популяризації серед населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків можливостей залучення кредитних ресурсів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» з відшкодуванням частини вартості енергозберігаючих матеріалів з державного та місцевих бюджетів;

Строк: до 15 жовтня 2021 року

3) забезпечити організацію підготовки проєктних пропозицій по реалізації першочергових заходів з реконструкції систем комунальної теплоенергетики, бюджетної сфери, капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, оснащення інженерних вводів приладами обліку споживання енергії, води, газу;

Строк: до 01 червня 2021 року

4) забезпечити розроблення та затвердження керівниками бюджетних установ графіків погашення та реструктуризації заборгованості з оплати спожитого природного газу та електричної енергії з погашенням основної суми боргів до 01 жовтня 2021 року, з урахуванням механізму відшкодування різниці в тарифах для населення;

Строк: до 01 жовтня 2021 року

5) сприяти укладанню договорів на енерго-, газопостачання, постачання вугілля для опалення бюджетних установ і організацій з урахуванням вимог законодавства щодо здійснення державних закупівель, виходячи з обсягів бюджетних призначень, передбачених у кошторисах бюджетних установ;

6) вжити заходів щодо проведення ремонту і забезпечення належного технічного стану внутрішньобудинкових інженерних систем, покрівель житлових будинків, перевірки димовентиляційних каналів квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпеки індивідуального опалення;

7) створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001;

Строк: до 01 жовтня 2021 року

4. Рекомендувати Врадіївському селищному голові (Москаленку) забезпечити організацію та завершити у 2021 році роботи з модернізації вузлів обліку природного газу бюджетних установ річним газоспоживанням від 10 тис. куб. м до 100 тис. куб. м із встановленням приладів дистанційної передачі даних;

Строк: до 01 жовтня 2021 року

5. Районному штабу забезпечити систему контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2021/2022 року, звернувши увагу на дотримання підприємствами, організаціями та установами району графіків ремонту котелень, тепломереж, систем опалення житлових будинків та об’єктів соціальної сфери, розробити та узгодити з управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надати обласному штабу заходи з підготовки відповідних об’єктів до роботи в опалювальному сезоні 2021/2022 року.

Строк: до 01 вересня 2021 року

6. Відділу соціально-економічного розвитку територій (Пташинській):

1) щомісяця до 10 та 25 числа, починаючи з 25 травня 2021 року, надавати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації інформацію про стан підготовки житлового фонду, об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного, дорожнього господарства до роботи в опалювальному сезоні за формами, визначеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 червня 2012 року № 288 (додатки 2 та 3).

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 28 квітня 2020 року № 89-р «Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання і тепло споживання до роботи в опалювальному сезоні 2020/2021 року».

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Олега ЮРЧЕНКА.

Голова райдержадміністрації Сергій САКОВСЬКИЙ

Додаток 1

до розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації

14 травня 2021 року № 103 - р

**Районний штаб**

**з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 року**

**Голова штабу:**

|  |  |
| --- | --- |
| ЮРЧЕНКО  Олег Андрійович | – перший заступник голови райдержадміністрації |
| **Заступник голови штабу:** | |
| НЕДАШКІВСЬКА  Лілія Василівна | – заступник голови райдержадміністрації |
| **Секретар штабу:** | |
| ПТАШИНСЬКА  Наталія Володимирівна | – головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації |
| **Члени штабу:** | |
| ВОЛОШИНА  Олена Аркадіївна | – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
|  |  |
| МАРЕНЧУК  Олена Григорівна | – начальник відділу фінансів райдержадміністрації |
|  |  |
| МАРКАНИЧ  Валентина Анатоліївна | – головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації |
|  |  |
| НЕДАВНЯ  Лариса Миколаївна | – головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації |
|  |  |
| ПАРСЕНЮК  Андрій Михайлович | – головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації |
|  |  |
| СТЕЦЬ  Алла Валеріївна | – заступник голови райдержадміністрації |

Перший заступник голови

райдержадміністрації Олег ЮРЧЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитро Пшедзял

Додаток 2

до розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації

14 травня 2021 року № 103 - р

**ЗВІТ**

**про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Види робіт** | **Код рядка** | **Одиниця виміру** | **Завдання**  **з**  **підготовки** | **Фактично підготовлено** | **%**  **Підго­товки** | **Кількість паспортів готовності, од** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього** | 1 | одиниць |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | одиниць |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд, який обслуговується управителями | 4 | одиниць |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 6 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 7 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - МОН | 9 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | одиниць |  |  |  |  |
| **1.1** | **Заповнення систем опалення** | 13 | одиниць |  |  |  |  |
| **1.2** | **Кількість будинків, обладнаних ІТП** | 14 | одиниць |  |  |  |  |
| **1.3** | **Кількість будинків, обладнаних даховими котельнями** | 15 | одиниць |  |  |  |  |
| **2.** | **Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться:** |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 16 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - ремонт внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії та гарячої води | 17 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - промивання  внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії | 18 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - ремонт (промивання) зовнішніх систем постачання теплової енергії та гарячої води | 19 | пог. м |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 20 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - ремонт  внутрішньобудинкових систем електропостачання | 21 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 22 | одиниць |  |  |  |  |
| **3.** | **Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення - всього** | 23 | одиниць |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 24 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти | 25 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров'я | 26 | одиниць |  |  |  |  |
| **4.** | **Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності** | 27 | тис. грн |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника)

**ЗВІТ**

**про підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Загальна кількість котелень з урахуванням сільських, селищних та відомчих котелень \_\_\_\_\_\_ одиниць \_\_\_\_\_\_\_ МВт/год. Загальна протяжність теплових мереж з урахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж \_\_\_\_\_\_\_\_ км.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Види робіт** | **Код рядка** | **Одиниця виміру** | **Всього в експлуатації** | **Завдання з підготовки** | **Фактично підготовлено** | **%**  **підго­товки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Підготовка котелень - всього** | 1 | одиниць |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Комунальні котельні місцевих рад** (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |
| **1.2. Відомчі котельні - всього** | 3 | одиниць |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| - Мінекоенерго | 4 | одиниць |  |  |  |  |
| - Мінекономіки | 5 | одиниць |  |  |  |  |
| - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |
| - МОН | 7 | одиниць |  |  |  |  |
| - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |
| - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |
| - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |
| **2.** | **Підлягають капітальному ремонту або реконструкції - всього** | 11 | одиниць |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Комунальні котельні місцевих рад** | 12 | одиниць |  |  |  |  |
| **2.2. Відомчі котельні - всього** | 13 | одиниць |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| - Мінекоенерго | 14 | одиниць |  |  |  |  |
| - Мінекономіки | 15 | одиниць |  |  |  |  |
| - МОЗ | 16 | одиниць |  |  |  |  |
| - МОН | 17 | одиниць |  |  |  |  |
| - Міноборони | 18 | одиниць |  |  |  |  |
| - Мінінфраструктури | 19 | одиниць |  |  |  |  |
| - Інші | 20 | одиниць |  |  |  |  |
| **3.** | **Заміна котлів - всього** | 21 | одиниць |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. На комунальних котельнях місцевих рад** | 22 | одиниць |  |  |  |  |
| **3.2. На відомчих котельнях -всього** | 23 | одиниць |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| - Мінекоенерго | 24 | одиниць |  |  |  |  |
| - Мінекономіки | 25 | одиниць |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - МОН | 27 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |
| **4.** | **Капітальний ремонт котлів кому­нальних котелень місцевих рад** | 31 | одиниць |  |  |  |  |
| **5.** | **Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування - всього** | 32 | км |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад** | 33 | км |  |  |  |  |
|  | **5.2. Мережі відомчих котелень - всього** | 34 | км |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 35 | км |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 36 | км |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |
|  | - МОН | 38 | км |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |
| **6.** | **Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) - всього** | 42 | км |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього** | 43 | км |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо теплоізольовані ППУ | 44 | км |  |  |  |  |
|  | **6.2. Мережі відомчих котелень всього** | 45 | км |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 46 | км |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 47 | км |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км |  |  |  |  |
|  | - МОН | 49 | км |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км |  |  |  |  |
| **7.** | **Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад** | 53 | одиниць |  |  |  |  |
| **8.** | **Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)** | 54 | тис. грн |  |  |  |  |
| **Створення запасу палива на початок опалювального сезону** | | | | | | | |
| **1.** | **Вугілля - всього** | 55 | тонн |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн |  |  |  |  |
| **1.2.** На відомчих котельнях | 57 | тонн |  |  |  |  |
| **2.** | **Рідке паливо – всього** | 58 | тонн |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн |  |  |  |  |
| **2.2.** На відомчих котельнях | 60 | тонн |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника)

**ЗВІТ**

**про підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року станом на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Загальна кількість водопровідних мереж з урахуванням сільських, селищних та відомчих мереж \_\_\_\_\_\_\_\_ км

Загальна кількість каналізаційних мереж з урахуванням сільських, селищних та відомчих мереж \_\_\_\_\_\_\_\_ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з урахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з урахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од.

Загальна кількість водопровідних очисних споруд з урахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од.

Загальна кількість каналізаційних очисних споруд з урахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з урахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од.

Загальна кількість свердловин з урахуванням сільських, селищних та відомчих свердловин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Види робіт** | **Код рядка** | **Одиниця виміру** | **Завдання з підгото­вки** | **Фактично підготовлено** | **%**  **підгото­вки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі** |  |  |  |  |  |
| Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| **2** | **Підготовка споруд та обладнання** |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| **3** | **Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)** | 25 | тис. грн |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника)

Перший заступник голови

Первомайської райдержадміністрації Олег ЮРЧЕНКО

Додаток 3

до розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації

14 травня 2021 року № 103 -р

**ЗВІТ**

**про підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року**

**станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг | | | | Підготовка спеціалізованої техніки | | | | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх  організаціях за укладеними договорами | | | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | | | | Заготівля посипкового матеріалу та реагентів | | | |
| План | Факт | % | Обсяг фінансу­вання факт | План | Факт | % | Обсяг фінансу­вання факт | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування факт | План | Факт | % | Обсяг фінан-сування факт |
| тис.м2 | тис.м2 | тис. грн | од. | од. | тис. грн | од. | од. | тис.  од. | тис.  од. | тис. грн | тис.т | тис.т | тис. грн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника)

Перший заступник голови

Первомайської райдержадміністрації Олег ЮРЧЕНКО